附件2

东丽区2025年度中央财政补助高标准农田建设项目初步设计表

| 项目名称 | 建设工期 | 建设地点 | 工程措施投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | （一） 田块整治 工程 | （二） 灌溉和排水工程 | （三） 田间道路工程 | （四） 农田防护与生态保护 | （五） 农田输配 电工程 | （六） 田间监测工程 | （七） 农田地力 提升工程 | （八） 其他工作 及措施 |
| 天津市东丽区2025年度华明街赤土村0.2万亩新建高标准农田建设项目 | 开工：2025年8月 竣工：2025年12月 | 华明街 | 604.2 | 44.61 | 294.2 | 191.32 | 0 | 17.76 | 0 | 1.3 | 55.01 |
| 天津市东丽区2025年度金桥街生态屏障南片区0.04万亩新建高标准农田建设项目 | 开工：2025年8月 竣工：2025年12月 | 金桥街 | 124.8 | 59.82 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 22.46 | 13.21 |
| 合计 |  |  | 729 | 104.43 | 315.86 | 191.32 | 0 | 17.76 | 7.65 | 23.76 | 68.22 |