附件2

蓟州区2025年度中央财政补助高标准农田建设项目初步设计表

| 项目名称 | 建设工期 | 建设地点 | 工程措施投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | （一）田块整治工程 | （二）灌溉和排水工程 | （三）田间道路工程 | （四）农田防护与生态保护 | （五）农田输配电工程 | （六）田间监测工程 | （七）农田地力提升工程 | （八）其他工作及措施 |
| 2025年度天津市蓟州区东施古镇3000亩高标准农田新建及改造提升项目 | 开工：2025年8月 | 东施古镇 | 640 | — | 318.22 | 188.51 | — | 75.96 | — | — | 57.31 |
|  | 竣工：2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度天津市蓟州区别山镇8750亩高标准农田新建及改造提升项目 | 开工：2025年8月 | 别山镇 | 1962.5 | — | 1055.77 | 588.4 | — | 144.93 | — | 7 | 166.4 |
|  | 竣工：2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度天津市蓟州区西龙虎峪镇11560亩高标准农田新建及改造提升项目 | 开工：2025年8月 | 西龙虎峪镇 | 2592 | — | 1452.19 | 772.72 | — | 156.32 | — | — | 210.77 |
|  | 竣工：2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度天津市蓟州区出头岭镇4900亩高标准农田新建及改造提升项目 | 开工：2025年8月 | 出头岭镇 | 1100 | 4 | 654.53 | 217.14 | — | 103.72 | — | 21.6 | 99.01 |
|  | 竣工：2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度天津市蓟州区杨津庄镇5000亩高标准农田建设改造提升项目 | 按照《天津市农田建设项目管理实施办法》（津农委〔2020〕13号），已经《关于2024年度天津市蓟州区杨津庄镇5000亩高标准农田建设改造提升项目初步设计的批复》（蓟农业发〔2023〕11号）批复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |