附件2

宁河区2025年度中央财政补助高标准农田建设项目初步设计表

| 项目名称 | 建设工期 | 建设地点 | 工程措施投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | （一） 田块整治 工程 | （二） 灌溉和排水工程 | （三） 田间道路工程 | （四） 农田防护与生态保护 | （五） 农田输配 电工程 | （六） 田间监测工程 | （七） 农田地力 提升工程 | （八） 其他工作 及措施 |
| 天津市宁河区2025年度2万亩高标准农田新建项目 | 开工：2025年8月 竣工：2025年12月 | 清河农场 | 5000 | 84.56 | 3233.84 | 1325.43 | — | — | — | — | 356.07 |